附件

天津市城镇污水处理提质增效三年行动

实施方案（2019-2021年）

为加快补齐城镇污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，城市黑臭水体长制久清的目标，依据《住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）的通知》（建城〔2019〕52号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实国务院工作要求，紧密结合市委、市政府全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战要求，坚持雷厉风行与久久为功相结合，抓住主要矛盾和薄弱环节集中攻坚，统筹污染防治和行业管理工作，全力推进水环境保护和黑臭河道治理，加快补齐城镇污水收集处理设施短板，全面提升城镇生活污水收集处理能力水平，尽快实现全市建成区污水管网全覆盖，污水全收集、全处理目标。

（二）基本原则

——生态优先、立足民生。坚持以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念为统领，科学把握污水治理规律，统筹城市管理相关要素，把城镇生活污水全收集、全处理作为关系民生的重大问题，迎难而上、久久为功，不断提高人民群众的获得感和对城乡水环境的满意度。

——规划先行、系统治理。强化城镇污水处理系统顶层设计，融入海绵城市建设等先进理念，科学编制排水专项规划，完善规划布局、细分收水片区，系统解决好空白区治理、合流制改造、初期雨水治理等问题，科学确定城镇污水处理设施远近期规模，确保污水处理有余量。

——问题导向、突出重点。聚焦城镇管网不完善和点源、面源污染治理问题，以提高城镇生活污水处理系统收集效能为重点，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，规范工业企业排水管理，形成城镇污水处理设施“规划、建设、运维、监管”四统一的管理制度，持续提升本市城镇污水处理能力和设施服务水平。

——完善机制、合力攻坚。加强排水管理体制机制建设，健全排水管理制度，加快形成与城镇生活污水全收集、全处理相适应的工作机制和政策环境。落实城镇污水处理提质增效属地责任，坚持政府主导、水务牵头、分工明确、部门联动，形成攻坚合力确保各项任务目标圆满完成。

（三）主要目标

2019年底，基本消除城市建成区黑臭水体；2021年底，基本消除城市建成区生活污水直排口，基本消除城市建成区和城乡结合部污水管网空白区。

2019年，城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的28座污水处理厂，制定“一厂一策”系统化整治方案；2021年底，10座污水处理厂进水BOD浓度均提高到100mg/L标准，其余18座污水处理厂进水BOD浓度均提高50%。

2021年底，城镇生活污水集中收集率达到85%以上。基本实现城镇污水处理有余量目标。

二、重点任务

（一）开展排水管网排查和定期检测工作。编制《天津市城镇排水管网周期性排查和检测技术导则》并推动落实。中心城区和环外各区，按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查城市建成区雨、污水管网设施存在问题，查清合流制、串流混接及管网结构性、功能性缺陷，建立城镇排水管网定期排查检测制度，形成以5-10年为一个排查周期的长效机制。启动解放南路市政排水管网地理信息系统（GIS）试点项目和津沽污水处理厂进水管网检测项目，并逐步在全市范围内推广。积极开展无主设施确权工作，编制《城镇排水设施权属普查和登记造册指导意见》，指导各区分批、分期完成城镇生活污水收集管网权属普查和登记造册，逐步开展区域内无主污水管道的调查、移交和确权工作。

（二）全面推进城镇排水管网改造。中心城区和环外各区要根据城镇排水管网排查结果，逐年编制城市建成区合流制、雨污错接混接及破旧管网修复和改造计划，结合实际分年度组织实施。

2021年底前，基本完成全市现状73片、62.04平方公里合流制地区，4776处混接点改造。原则上，同一排水分区内，城镇管网上游小区、公共设施和企业事业单位内部管网改造应同步实施；对未实现雨污分流、错接混接严重且暂不具备实施条件的应采取临时排水措施，杜绝进入雨水系统以减少对水环境的影响，并有明确的改造时间表、路线图。

（三）加快推进城镇污水管网建设。新建城区污水管网应与污水处理设施同步规划建设、同步投入使用，严格落实雨污分流制；充分评估城镇排水设施承载能力，合理确定新城发展规模。持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部的污水管网建设，2019年底城镇污水处理率达到95%以上，2021年底基本消除本市现状5.4平方公里设施空白区。

城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/L的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案，明确治理目标和整改措施。

（四）持续推进城镇污水处理设施建设。加快补齐城镇污水处理设施能力不足欠账，中心城区2019年完成东郊、咸阳路污水处理厂迁建及提标工程，以及咸阳路、张贵庄2座污水处理厂共17万吨/日规模应急能力扩建工程，2019年底新增处理能力52万吨/日，达到222万吨/日；启动张贵庄、咸阳路二期、津沽三期共85万吨/日规模扩建项目工作，力争2021年全部建成，处理能力达到290万吨/日，实现城镇污水处理有余量。继续推动环外各区26座能力不足污水处理厂整改工作，其中新扩建16座、调水10座。计划2019年完成宝坻京津新城、塘沽新河等5座污水处理厂新、扩建任务，继续推动北辰大双、双青等11座污水处理厂建设，2021年环外各区共新增污水处理规模33万吨/日以上；津南咸水沽、双林、环科等10座污水处理厂通过规划调整，建设连通管线等措施，实现城镇污水处理厂之间水量调剂，保证稳定运行。

（五）加强城镇污水处理厂污泥处理处置设施建设管理。按照城镇污水处理厂污泥处理处置稳定化、无害化、资源化要求，结合排水专项规划，积极推动津沽、张贵庄2座污泥处置厂增容扩建，满足中心城区新增泥量处理需求；加快环外各区污泥处理处置设施建设，力争三年内每年增加1座污泥无害化处置设施，积极推动建设中心城区市政管网和河道清淤污泥处理处置设施。依法加强对城镇污水处理厂和污泥处置厂污泥去向、用途、用量的监管，建立工作台账，严格执行污泥转移联单制度和污泥分配方案；组织开展水务、生态环境等多部门参与的专项执法检查，杜绝污泥处置厂不达标污泥出厂。2021年本市污泥无害化处置率达到95%以上。

（六）打好城市黑臭水体治理攻坚战。对全市已完成治理的26条建成区黑臭水体开展整治效果评估，并结合河（湖）长制相关工作，严格落实长效养管方案，切实巩固治理成果。加大大型管网清掏力度，减少降雨期间污染物入河。分类排查城市建成区因雨污合流、雨污水管网串接混接和管网空白区等污水收集处理设施不健全导致的生活污水直排以及企事业单位生活污水不经处理直排问题，形成生活污水直排口清单，制定分类整治方案并推动实施，2021年基本消除城市建成区生活污水直排口。加快解放南路地区和中新生态城海绵城市试点区建设，推动全市各区海绵城市建设。2019年底前建成中心城区新开河、先锋河2座调蓄池，有效拦截初期雨水污染物。

（七）健全管网建设质量管控机制。加强管材市场监管，严厉打击假冒伪劣管材产品。严把排水设施工程质量关，加强对工程设计、建设单位执行工程建设相关标准、规范，进行隐蔽工程检查、竣工验收和工程移交的监管。工程质量监督机构要进一步加强排水设施工程质量监督，交付使用的排水设施工程应当达到国家相关规范的标准要求；排水设施管理单位对在建排水项目要提前介入，对发现的质量问题和工程缺陷要督促建设单位整改到位，要严格排水管道养护、检测与修复质量管理，确保运行高效。要按照质量终身责任追究要求，强化设计、施工、监理等行业信用体系建设。

（八）健全排水接入服务和管理制度。健全完善本市排水管理相关制度，规范排水行为，加大查处力度。城镇污水管网覆盖区域，应当依法将生活污水接入城镇污水管网，严禁雨污错接混接；严禁污水直排、外溢；严禁在城镇排水管网上私搭乱接，杜绝工业企业通过雨水口、雨水管网违法排污；城镇污水管网未覆盖的，应当依法建设污水处理设施达标排放。建立健全“小散乱”规范管理制度。整治沿街经营性单位和个体工商户污水乱排直排，结合市场整顿和经营许可、卫生许可、排水许可管理建立联合执法监督机制，督促整改。水行政、生态环境部门要会同相关部门开展专项治理行动，强化违法排污溯源追查和执法，建立常态化工作机制。

（九）规范工业企业排水管理。工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。各区人民政府或工业园区管理机构要组织对进入城镇污水收集设施的工业企业进行排查，各区人民政府应当组织有关部门和单位开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要依法限期退出；经评估可继续接入污水管网的工业企业应当依法取得排污许可。2019年底前依法完成现状集中式污水处理厂排污许可证核发工作，2019年后建成的集中式污水处理厂按照相关规定核发排污许可证。开展水污染专项执法检查，通过对重点行业企业、工业集聚区污水处理厂、城镇污水处理厂、废水直排企业等的全面排查，落实企业稳定达标排放主体责任，严厉打击各类违法排污、超标排放以及不正常使用污染防治设施行为。加强对接入城镇管网的工业企业及餐饮、洗车等生产经营单位的监管，依法处罚超排、偷排等违法行为。

（十）建立健全专业运行维护管理机制。科学编制修订本市城镇排水设施养护维修定额，根据城镇排水管网特点、规模、服务范围等因素合理确定人员和经费保障。积极推行城镇污水处理“厂、网、河”一体化运行维护机制，强化水行政主管部门的统一调度管理，保障城镇生活污水收集处理设施的系统性和完整性。建立市、区河湖水位协调联动机制，合理控制非汛期景观水位，修订完善中心城区和环城四区水循环调度方案，具备条件的排水口门更换双向止水闸，防止河水倒灌城镇管网。各区人民政府应支持居住小区、公共建筑及企事业单位委托市政排水管网运行维护单位对内部管网进行维护和管理。加强排水管网设施建设和运营过程中的安全监督管理，督促相关责任主体建立健全相应工作制度和保障机制。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各区人民政府对本辖区城镇污水处理提质增效工作负总责，完善组织领导机制，强化责任落实。要按照本方案要求，制定本地区城镇污水处理提质增效三年（2019-2021年）行动实施计划，细化目标任务，明确责任部门，形成建设和改造工作任务清单，并报市水行政主管部门备案。

水行政主管部门要切实担负起城镇污水处理提质增效三年行动任务牵头组织和协调推动工作，并具体负责组织城镇排水、污水处理设施新改扩建工程、实施黑臭水体治理等项目，建立完善排水设施周期性排查、定期养护维修和“河（湖）长制”管理的长效机制。

发展改革部门负责统筹安排城镇排水和污水处理设施建设项目，完善项目库，按照事权划分履行项目审批手续；适时组织污水处理费定价成本监审，按国家要求及时调整污水处理费。

生态环境部门负责各类园区、工业企业污水处理设施运行监管；指导做好对进入城镇污水收集设施的工业企业排查、评估、治理工作；按照责任分工组织城市建成区生活污水直排口排查工作。

住房和城乡建设部门、水行政主管部门、规划和自然资源部门（新开发地块周边）按照责任分工，加快海绵城市试点建设和中心城区新建排水设施建设相关工作，积极吸引社会资本参与排水设施投资、建设、运营。

财政部门负责城镇污水处理提质增效三年行动任务的资金保障，加大管网更新改造及运行维护的市、区级财政资金投入。

市场监督管理部门负责加强管材市场监管，严厉打击假冒伪劣管材产品。

卫生健康、天津银保监等部门按照责任分工做好相关工作。

（二）加大资金保障。要统筹海绵城市建设、防汛补短板三年行动方案、黑臭水体治理以及水污染防治重点项目建设，深化项目前期工作，按照市、区财政事权和支出责任相匹配原则，加大政策性资金投入力度，积极争取中央专项资金支持。鼓励金融机构依法依规为城镇污水处理提质增效项目提供信贷支持。研究探索规范项目收益权、特许经营权等质押融资担保。营造良好市场营商环境，吸引社会资本参与城市基础设施建设和运营，确保资金投入与三年行动任务相匹配。

（三）完善污水处理收费政策。着力构建覆盖补偿污水处理和污泥处理处置成本并合理盈利的污水处理费动态调整机制，通过公开招投标等方式，完善污水处理服务市场，逐步实现污水处理收费标准与服务费价格相协调。落实本市污水处理费征收使用相关规定，加大自备水源污水处理费征缴力度；建立市、区污水处理费分担机制，统筹使用污水处理费及财政补贴资金；提高污水处理费保障能力，促进排水和污水处理行业健康发展。

（四）鼓励公众参与。各部门要加强舆论宣传引导，积极营造共建共享的治理氛围，借助网站、新媒体、手机客户端等媒介，为公众参与创造条件。统筹安排治理工程，加强文明施工管理，广泛争取居民群众对提质增效治理工程的理解支持；加强社会监督，鼓励城镇污水处理厂向公众开放；设立公众举报电话，鼓励群众对城市黑臭水体、违法排污行为等进行监督和举报，及时查处违法违规行为，积极营造全民参与，齐抓共管的良好社会氛围。

附件：天津市城镇污水处理提质增效2019-2021年重点任务清单。

| 附件 天津市城镇污水处理提质增效2019-2021年重点任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作目标 | 任务分类 | 具体任务 | 市级分工 |  | 责任 主体 | 完成 时间 |
|  |  |  |  | 牵头部门 | 配合部门 |  |  |
| 1 | 基本消除城市建成区生活污水直排口 | 长效机制 | 分类排查城市建成区因雨污合流、雨污水管网串接混接和管网空白区等污水收集处理设施不健全导致的生活污水直排以及企事业单位生活污水不经处理直排问题，形成生活污水直排口清单，制定分类整治方案并推动实施。 | 市水务局 市生态环境局 |  | 有关区 政府 | 2021年 |
| 2 |  | 建设项目 | 基本完成现状4776处混接点改造。其中：市管205处、和平区212处、河西区511处、南开区494处、河东区1614处、河北区1004处、红桥区408处、东丽区30处、津南区59处、西青区11处、北辰区188处、滨海新区11处、武清区10处、静海区4处、宝坻区14处、蓟州区1处。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 2021年 |
| 3 | 基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区 | 建设项目 | 基本消除本市现状5.4平方公里设施空白区。其中，津南区2.78平方公里、宝坻区0.17平方公里、蓟州区2.42平方公里。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 2021年 |
| 4 | 基本消除城市建成区黑臭水体 | 长效机制 | 健全完善本市排水管理相关制度，规范排水行为，加大查处力度。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 5 |  |  | 整治沿街经营性单位和个体工商户污水乱排直排，开展专项行动，结合市场整顿和经营许可、卫生许可、排水许可管理建立联合执法监督机制，督促整改。 | 市水务局 | 市场监管委市卫生健康委 | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 6 |  |  | 对全市已完成治理的26条建成区黑臭水体开展整治效果评估，并结合河（湖）长制相关工作，严格落实长效养管方案，切实巩固治理成果。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 7 |  |  | 开展水污染专项执法检查，通过对重点行业企业、工业集聚区污水处理厂、城镇污水处理厂、废水直排企业等的全面排查，落实企业稳定达标排放主体责任，严厉打击各类违法排污、超标排放以及不正常使用污染防治设施行为。 | 市生态环境局、市水务局按分工 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 8 |  |  | 规范工业企业排水管理，指导各区做好对现有接入城镇生活污水处理设施的工业废水的排查、评估、治理工作。 | 市生态环境局 | 市水务局 | 各区政府园区管委会 | 2021年 |
| 9 |  |  | 加强排污许可工作，2019年年底依法完成集中式污水处理厂许可证核发工作，2019年后建成的集中式污水处理厂按照相关规定核发排污许可证。 | 市生态环境局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 10 | 基本消除城市建成区黑臭水体 | 建设项目 | 基本完成全市现状73片、62.04平方公里合流制地区改造。其中，市管13.2平方公里、滨海新区25.4平方公里、津南区5.5平方公里、东丽区0.1平方公里、西青区2.3平方公里、北辰区1.9平方公里、武清区5.6平方公里、宝坻区3平方公里、静海区1.6平方公里、宁河区3.3平方公里、蓟州区0.15平方公里。 | 市水务局 市规划和自然资源局 |  | 有关区 政府 | 2021年 |
| 11 |  |  | 全面治理并消除城市建成区26条黑臭水体，加大日常监测和生态修复工作力度。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 2019年 |
| 12 |  |  | 加快解放南路地区和中新生态城海绵城市试点区建设，并逐步扩大到全市建成区。 | 市住房城乡 建设委 市水务局 | 市规划和自然资源局 | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 13 |  |  | 2019年底前建成中心城区新开河、先锋河2座调蓄池，有效拦截初期雨水污染物。 | 市水务局 |  | 市水务局 | 2019年 |
| 14 |  |  | 加大大型管网清掏工作，减少降雨期间污染物入河。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 15 | 城镇生活污水集中收集效能显著提高 | 长效机制 | 编制《天津市城镇排水管网周期性排查和检测技术导则》，指导环外各区制定城镇排水管网排查与检测方案。建立城镇排水管网定期排查检测制度，形成以5-10年为一个排查周期的长效机制。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 2020年 |
| 16 |  |  | 编制《城镇排水设施权属普查和登记造册指导意见》，分批、分期完成城镇生活污水收集管网权属普查和登记造册，逐步开展区域内无主污水管道的调查、移交和确权工作。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 17 | 城镇生活污水集中收集效能显著提高 | 长效机制 | 修订完成《天津市排水专项规划（2018-2035年）》，结合海绵城市建设科学确定污水收集处理设施规模，新建城区生活污水收集处理设施与城市发展同步规划、同步建设。 | 市水务局 | 市规划和自然资源局 | 市水务局 | 2020年 |
| 18 |  |  | 逐年编制城市建设区合流制、雨污错接混接及破旧管网修复和改造计划，结合实际分年度组织实施。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 19 |  |  | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/L的，围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案，明确治理目标和整改措施，并推动实施。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 2019年 |
| 20 |  |  | 依法加强对城镇污水处理厂和污泥处置厂污泥去向、用途、用量的监管，建立工作台账，严格执行污泥转移联单制度和污泥分配方案，组织开展水务、生态环境等多部门参与的专项执法检查，杜绝污泥处置厂不达标污泥出厂。 | 市水务局 | 市生态环境局 | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 21 |  |  | 推进城镇排水企业实施“厂—网—河湖”一体化运营管理机制。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 22 |  |  | 修订完善中心城区和环城四区水循环调度方案，建立市、区河湖水位协调联动机制，合理控制非汛期景观水位；有条件的区更换双向止水闸，防止河水倒灌。 | 市水务局 |  | 市水务局 | 长期 推动 |
| 23 |  |  | 加强排水许可工作，核定城镇污水处理厂收水范围，加强收水范围内企业排水户排水许可办理力度，做到全覆盖。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 24 |  |  | 加强管材市场监管，严厉打击假冒伪劣管材产品。 | 市市场监管委 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 25 | 城镇生活污水集中收集效能显著提高 城镇生活污水集中收集效能显著提高 | 长效机制 | 排水设施管理单位对在建排水项目要提前介入，对发现的质量问题和工程缺陷要督促建设单位整改到位，要严格排水管道养护、检测与修复质量管理，确保运行高效。 | 市水务局 |  | 有关区政府 | 长期推动 |
| 26 |  |  | 着力构建覆盖补偿污水处理和污泥处理处置成本并合理盈利的污水处理费动态调整机制；通过公开招投标等方式，完善污水处理服务市场，逐步实现污水处理收费标准与服务费价格相协调。 | 市发展改革委市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 27 |  |  | 加大管网更新改造及运行维护的市、区级财政资金投入。 | 市财政局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 28 |  |  | 落实本市污水处理费征收使用相关规定，加大自备水源污水处理费征缴力度，建立污水处理费分区缴纳管理系统。 | 市水务局 | 市水务集团 | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 29 |  | 建设项目 建设项目 | 启动解放南路地区排水管网地理信息系统（GIS）建设试点工作，实施津沽污水处理系统管网检测诊断项目，并逐步在各区推广。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 长期 推动 |
| 30 |  |  | 完成中心城区东郊、咸阳路污水处理厂迁建工程。 | 市住房城乡 建设委 市水务局 |  | 城投集团 | 2019年 |
| 31 |  |  | 启动津沽三期、张贵庄二期、咸阳路二期，共85万吨/日污水处理设施建设工作，确保城镇污水处理有余量。 | 市水务局 | 市住房城乡 建设委 | 社会 资本方 | 2021年 |
| 32 |  |  | 实施咸阳路、张贵庄2座污水处理厂共17万吨/日规模污水处理厂应急能力扩建工程。 | 市水务局 |  | 城投集团 | 2019年 |
| 33 |  |  | 继续推动环外各区26座能力不足污水处理厂整改工作。2019年完成宝坻京津新城、塘沽新河等5座污水处理厂新、扩建任务，继续推动北辰大双、双青等11座污水处理厂建设；津南咸水沽、双林、环科等10座污水处理厂通过规划调整，建设连通管线等措施，实现城镇污水处理厂之间水量调剂，降低城镇污水处理厂运行负荷率。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 2021年 |
| 34 | 城镇生活污水集中收集效能显著提高 | 建设项目 | 加强污水处理厂污泥处理处置设施建设。积极推动津沽、张贵庄2座污泥处置厂扩建、新增处理能力1400吨/日，满足中心城区新增泥量处理需求。 | 市水务局 | 市住房城乡 建设委 | 社会 资本方 | 2021年 |
| 35 |  |  | 加快环外各区污泥处理处置设施建设，推动静海恒基污泥处置厂200吨/日、大港污泥无害化治理项目200吨/日建设，力争三年内每年增加1座污泥无害化处置设施。 | 市水务局 |  | 有关区 政府 | 2021年 |

天津市水务局办公室                   2020年3月2日印发